三大讨论问题

1.核心需求：官员数据协作处理。更细的协作需求有哪些？

2.是否有后续功能拓展的需求？有哪些需求？以及以何种方式拓展？

方式1：集成平台，纳入多个项目，如多数据集、多课题组；或纳入其他功能

方式2：主打数据库协作，并把这个做成一个项目包，分享给大家各自搭自己的协作数据库网页？

——收益：简单，自由；各自在此基础上定制化

——成本：部署成本要被各自反复支付

3.分工：三大模块

2同学，负责前期开发、设计和修复（调用数据而不下载；agent操作网页在部署上的可行性和安全性；现有数据协作平台或类似功能的借鉴、对比；页面设计修复；官员数据库内部功能跑通、批量上传问题，怎么改底层的问题；权限规则细化；）

2同学，联系确认如何部署，以及负责实际部署（1、咨询在北大服务器如何多管理员操作部署；2、agent操作本网页在部署上的可行性和安全性；3、学校部署的deepseek有效吗，可以接入吗）

2同学，负责平台投入使用前的评测和验收

下一步：周五前把页面优化好，并把官员数据库的核心功能跑通

最适合的分工，不是简单按“技术/非技术”切，而是按三个维度切：

- 是否需要频繁观察系统反馈并即时调整

- 是否依赖对整体代码、部署状态和历史决策的连续理解

- 是否可以先形成相对完整的规则、文档或方案，再一次性交给claude实现

核心原则是：你负责“闭环型任务”：提出要求—让 AI 修改—运行验证—发现问题—继续修改。

师妹负责“前置结构化任务”：调研、梳理场景、定义规则、准备样例和验收标准。

1.调用数据而不下载（可行性比较低）

2.平台上怎么接入python\stata\R实现运行（怎么实现？）

3.agent操作网页在部署上的可行性和安全性；AI的安全性问题

4.信息推送的功能，包括但不限于：1.当有成员完成了数据的上传（非经常性），使用邮件推送提醒； 2.每周总结本周的成员post的内容的推送

5.现有数据协作平台或类似功能的借鉴、对比

6. 权限规则细化（更细的）

7.页面设计，如何突出数据集问题；快捷按钮

8.官员数据库内部功能跑通、批量上传问题，更改的实现

其他：所有人共用一个「代码仓库」，各自在自己的分支上改，改完提交合并到主干，主干自动/手动部署到那一台服务器。

| 任务 | 合作同学主要负责 | 你主要负责 |
| --- | --- | --- |
| 调用数据而不下载 | 梳理用户场景、允许输出形式、风险边界、审批逻辑 | 技术架构、沙箱、接口、输出限制、测试绕过方式 |
| Python/Stata/R 运行 | 列出研究者需要的工作流、软件包、输入输出形式 | 环境构建、容器、任务队列、资源限制、运行日志、调试 |
| Agent 操作网页 | 梳理应用场景、允许动作、禁止动作、审批节点 | 浏览器自动化、凭证隔离、操作审计、部署验证 |
| AI 安全性 | 整理威胁场景、风险清单、业务红线 | 提示注入防护、权限校验、数据隔离、接口防护 |
| 竞品调研 | 主责，形成对比矩阵和可借鉴方案 | 判断哪些方案适配现有架构 |
| 页面设计 | 信息架构、页面内容、用户路径、原型 | 实际实现、交互细节、响应式、视觉迭代 |
| 官员数据库 | 字段规则、业务逻辑、模板、边界案例 | 功能实现、批量上传、查询修改、回滚、性能 |
| 权限规则 | 主责梳理角色、动作、条件和例外 | 落地 RBAC/ABAC、接口校验、权限测试 |